# Informacja na sesję 10.2025 r. – PODSUMOWANIE
W dniach 22.09 4.10. przebywałem na urlopie.

Najważniejsze wydarzenia z minionych dwóch miesięcy

- Trwające inwestycje:
  - budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Leśnej pn.: Aktywny świat malucha”, wykonawca: BUDMAX Remigiusz Izydorczyk z Grabiszyc Średnich, kwota: 121 400,00 zł;
  - „Przebudowa urządzeń małej retencji i melioracji na terenach wiejskich w Gminie Leśna” w dniu 19.09.2025r. podpisano umowę z firmą PU TOMKOP Tomasz Śliwiński Stankowice 44, na kwotę 1.030.000,00 zł brutto.
  - Wiele drobnych zadań z Budżetu Obywatelskiego
Ważne postępowania przetargowe i planowane zadania:
- Ogłoszono zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: „Ekspertyza techniczna 3 obiektów poprzemysłowych Dolwis S. A w Leśnej przy ul. Elizy Orzeszkowej” z 01.10.2025 r., najkorzystniejszą ofertę złożyło Biuro Projektowe PORTAL AB s. c., z Jeleniej Góry. Oczekujemy na możliwość zawarcia umowy.
- W wyniku 3-ciego postępowania przetargowego na opracowanie Planu Ogólnego Gminy Leśna, w dniu 10 października br. zawarto umowę z Konsorcjum firm: DELTA PARTNER sp. z o. o. Bielsko- Biała oraz Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, Cieszyn. Cena ofertowa brutto: 233 700,00 zł
- W dniu 3 października br. ogłoszono postępowania przetargowe na realizację zadania pn. Wykonanie prac remontowo – adaptacyjnych w budynku przy ul. Kościuszki 9 w Leśnej ramach projektu "Utworzenie i rozwój Centrum Usług Społecznych w Leśnej". Wpłynęło pięć ofert. Aktualnie trwa ich weryfikacja.
- W dniu 15 października br. ogłoszono postępowania przetargowe na realizację zadania pn. Utworzenie bazy magazynowej w budynkach byłego ZPJ Dolwis w Leśnej w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 października br.
- Aktualnie przygotowywane jest postępowanie na Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Leśna.
RK i RN:
- 24 września usunięto awarię na sieci wodociągowej w okolicy ul. Rynek 3 w Pobiednej. Był to ukryty wyciek. Jego usunięcie znacząco poprawia sytuację zaopatrzenia w wodę Pobiednej. Z odczytów na czujniku stanu wody i pracy pompy głębinowej po usunięciu awarii w porównaniu z tym samym okresem rok temu wynika, że pompa głębinowa załącza się przed awarią co godzinę, a teraz załącza się co mniej więcej 3 godziny, a w nocy nie pompowała przez 8 godzin.
- Odebraliśmy i przekazaliśmy do zagospodarowania / utylizacji 27,86 ton azbestu;
- Przekazujemy każdego miesiąca kolejne wnioski do WFOŚ we Wrocławiu w ramach programu Czyste Powietrze oraz dofinansowania w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”
- Zakończono postępowanie w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Elektrownia Wodna Złotniki – remont stopnia wodnego wraz z modernizacją obiektu w części elektrycznej i mechanicznej;
- Gra decyzyjna OC-OL z udziałem OSP Leśna i pod superwizją PSP zastępca komendanta Grzegorz Wypych
### Imprezy, spotkania, konferencje
- 7–8.10 Wrocław, konferncja naukowa zorganizowana przez CDR w Brwinowie: „Gospodarowanie zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich” – prezentacja dot, systemów retencjonowania i zarządzania zasobami
- Na zaproszenie PFR – 9.10 oraz 22-23.10 mentoring dla startupów, udział w warsztaty dla samorządów podczas Smart City Expo Poland 2025 – infrastruktura IT, informatyzacja urzędów, cyberbezpieczeństwo.
- 18.10 80 lecie zasiedlenia gminy. Obszerna relacja w Panoramie Leśnej.
- Premiera książki Archiwum Społeczne Miłoszowa. – 25.10.

### Zaproszenia:
- Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości, które odbędą się 11.11.2025 roku. W programie: msza święta w kościele pw. Chrystusa Króla w Leśnej o godz. 10:00 następnie przemarsz ulicami: Stefana Żeromskiego w Leśnej oraz Smolnikiem do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku; program artystyczny w wykonaniu uczniów ze SP im. Jana Pawła II w Smolniku, prezentacja inicjatyw lokalnych: premierowe śpiewanie Hymnu Leśnej oraz spotkanie z autorami antologii stworzonej w ramach Literackich Czwartków.
- Leśniańskie obchody Ogólnopolskiego Dnia Seniora, które odbędą się 14.11.2025 roku. Organizatorzy przewidzieli bogaty program, m.in. SENIORADĘ czyli Familiadę Seniorów; wystawę prac i pokaz umiejętności „Twórczy Senior”, wspólne biesiadowanie z zespołem Łużyczanki z Pobiednej oraz potańcówkę.

Zachęcamy Państwa do współtworzenia treści w „Panoramie Leśnej”. Materiały należy przesyłać do 5 dnia każdego miesiąca na adres redakcji: panorama@lesna.pl Szczegółowych informacji udziela Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej.