Informacja na sesję 10.2025r.

1. Podpisano umowy na:
- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Aktywny Świat Malucha, wykonawca: Biuro Inżynieryjno-Budowlane Marek Pawliński z Leśnej, kwota: 3 000,00 zł;
- Zakup 12 ton pelletu do budynków gminnych przy ul. Kościuszki 7 i 9 w Leśnej, dostawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DOL-MA Ewelina Magura z Leśnej, kwota:
  19 200,00 zł;
- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa urządzeń małej retencji, wykonawca Biuro Projektów i Usług Budownictwa AJD PROJEKT Jerzy Dec z Leśnej, kwota: 19 680,00 zł;
- Wykonanie prac ziemnych wraz z dosypaniem ok. 90 ton ziemi przy placu zabaw przy remizie OSP w Świeciu, wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowe TOMKOP Tomasz Śliwiński ze Stankowic, kwota: 9 840,00 zł;
- Realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego edycja 2024 pn.: Budowa placu zabaw
  w Wolimierzu (ogrodzenie wejściowe, skrzynie, pergola), wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marcin Rębarz Rzut beretem z Grabiszyc Dolnych, kwota:
  23 500,00 zł;
- Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew - przycięcie uschniętych gałęzi i konarów
  w pasie drogi gminnej w Wolimierzu, wykonawca: Marcin Skrzyński z Leśnej, kwota:
  3 000,00 zł
- Przygotowanie terenu pod montaż urządzeń placu zabaw w miejscowości Szyszkowa
  w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego edycja 2024 pn.: BO – Modernizacja placu zabaw, wykonawca: BUD-MAX Remigiusz Izydorczyk z Grabiszyc, kwota: 5 864,87 zł;
- Przygotowanie terenu pod montaż urządzeń placu zabaw w miejscowości Złoty Potok
  w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego edycja 2024 pn.: BO – Rewitalizacja ogródka jordanowskiego w Złotym Potoku, wykonawca: Piotr Bogumił z Bartoszówki, kwota:
  5 759,05 zł;
- Przygotowanie terenu pod montaż urządzeń placu zabaw w miejscowości Pobiedna
  w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego edycja 2024 pn.: BO – Rewitalizacja placu zabaw w Pobiednej, wykonawca: HUP Turczynowicz Sławomir Turczynowicz z Pobiednej, kwota: 6 721,40 zł;

2. Postępowania przetargowe i zapytania ofertowe:
Ogłoszono zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: „Ekspertyza techniczna 3 obiektów poprzemysłowych Dolwis S. A w Leśnej przy ul. Elizy Orzeszkowej” z 01.10.2025 r., najkorzystniejszą ofertę złożyło Biuro Projektowe PORTAL AB s. c., z Jeleniej Góry.	Oczekujemy na możliwość zawarcia umowy.
- Ogłoszono zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: „Remont pokrycia dachowego budynku nr 40 przy ul. Sienkiewicza w Leśnej” z  23.10.2025 r. Termin składania ofert do 29.10.2025 r do godziny 12.
- W wyniku 3-ciego postępowania przetargowego na opracowanie Planu Ogólnego Gminy Leśna, w dniu 10 października br. zawarto umowę z Konsorcjum firm:
DELTA PARTNER sp. z o. o., ul. Podwale 45, 43-300 Bielsko- Biała oraz Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn.
 Cena ofertowa brutto: 233 700,00 zł
- W dniu 30 września br. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w Wolimierzu stanowiącej dojazd do posesji 190, dz. nr 7. Otwarcie ofert przetargowych nastąpiło w dniu 15 października br. Wpłynęły cztery oferty. Aktualnie trwa ich weryfikacja.
- W dniu 3 października br. ogłoszono postępowania przetargowe na realizację zadania pn. Wykonanie prac remontowo – adaptacyjnych w budynku przy ul. Kościuszki 9 w Leśnej ramach projektu "Utworzenie i rozwój Centrum Usług Społecznych w Leśnej". Wpłynęło pięć ofert. Aktualnie trwa ich weryfikacja.
- W dniu 15 października br. ogłoszono postępowania przetargowe na realizację zadania pn. Utworzenie bazy magazynowej w budynkach byłego ZPJ Dolwis w Leśnej w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 października br.
- Aktualnie przygotowywane jest postępowanie na Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Leśna.
3. Korespondencja
Ze Starostwa Powiatowego w Lubaniu otrzymaliśmy zatwierdzenie Projektu czasowej organizacji ruchu na okres święta Wszystkich Świętych.

4. Środki zewnętrzne
I. Trwa rzeczowa realizacja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych:
1.  „Przebudowa budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej”
2. „Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary – Gmina Leśna”
3. „Centrum Domów Przysłupowych. Ośrodek Edukacji Krajobrazowej w Wolimierzu”
4. Polsko - czeskiego projektu dedykowanego Seniorom pn.:"SPOTKANIA PO LATACH"
5. „Przebudowa urządzeń małej retencji i melioracji na terenach wiejskich w Gminie Leśna”
6. Trwa realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Zakończono realizację zadań:
1. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Leśna”
2. Placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Leśnej w ramach programu AKTYWNE PLACE ZABAW.
3. „Nasze miejsce na Świecie" - w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi
Przygotowywane są wnioski o płatności końcowe.